RRP SYSTEMS

Tecnologia em Infraestrutura & VoIP

PRD — RRP Softphone

Ramal Corporativo Multiplataforma + Módulo Call Center

Android · iOS · Windows · Linux  —  liblinphone SDK GPL v3

| Versão | 3.1 |
| --- | --- |
| Data | 05/05/2026 |
| Status | Draft |
| Autor | RRP Systems |
| Projeto | RRP Softphone |

# Histórico de Versões

| Versão | Data | Mudanças Principais |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | — | PRD inicial — escopo Android MVP + plataformas |
| 2.0 | — | Reposicionamento Ramal Corporativo + feature flags + Fase 4 (vídeo/mensageria) |
| 3.0 | — | SDK puro (.aar/SPM) em vez de fork do app demo; multi-dispositivo com CallAnsweredElsewhere; mensageria HTTP+Push (SIP MESSAGE apenas para 'digitando'); Linux reduzido a AppImage Debian/Ubuntu; requisitos de segurança Keystore/Keychain; plano de QA de áudio com MOS; isolamento do core SIP para notificações externas |
| 3.1 | 05/05/2026 | Resolução de multi-dispositivo via SIP CANCEL nativo (RFC 3326) em vez de Reverb — Asterisk envia 'Reason: SIP; cause=200; text=Call completed elsewhere', iOS/Android interpretam nativamente sem código adicional; CallAnsweredElsewhere via Reverb mantido apenas como fallback opcional; nova funcionalidade F-19 — permissão de bateria (REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS) no onboarding Android |

# 1. Visão Geral do Produto

## 1.1 Objetivo

Desenvolver o RRP Softphone, um aplicativo de comunicação VoIP multiplataforma que funciona como ramal corporativo completo para qualquer usuário gerenciado pela RRP Systems, com a possibilidade de habilitar, por plano contratado, o módulo de integração nativa com o sistema de call center. O produto utiliza a liblinphone SDK (Belledonne Communications — GPL v3) como engine SIP/RTP/vídeo, com UI e integrações desenvolvidas do zero para o ecossistema RRP.

⚠ Decisão Arquitetural — SDK Puro, Não Fork do App Demo O RRP Softphone NÃO é um fork do app demo linphone-android/linphone-ios. O app demo da Belledonne tem ~150 telas, código legado (Objective-C/Java) e remoção de funcionalidades pode quebrar o core. A abordagem adotada na v3 é: Android: liblinphone como dependência .aar em projeto Kotlin/Jetpack Compose novo iOS: linphone-sdk como framework Swift Package Manager em projeto SwiftUI novo Desktop: liblinphone como biblioteca Qt/C++ em projeto CMake novo Isso garante APK/IPA enxuto, UI 100% customizada e ciclo de build controlado.

## 1.2 Posicionamento do Produto

| Ramal Corporativo (Base) | + Módulo Call Center | Roadmap Futuro |
| --- | --- | --- |
| Voz HD (OPUS/G.711/G.722) Videochamada (H.264/VP8) Mensageria interna Push VoIP nativo Presença em tempo real Provisioning automático | Tudo do plano base + Status de agente (pause/ACW) Motivo de pausa configurável Estatísticas de fila real-time Transferência supervisionada Integração discador preditivo | Notificações RRPConnect* Relatórios de ramal (tarifador) Suporte técnico via chat * canal push separado do core SIP |

## 1.3 Problema que Resolve

- Duplo login — portal web + softphone de terceiros sem sincronia

- Ausência de push VoIP — usuário precisa ter o app aberto para receber chamadas

- Sem status de agente integrado ao ramal (pause, ACW, presença)

- Impossibilidade de uso mobile real — usuários fixos no desktop

- Dependência de licença de terceiros sem controle de evolução do produto

- Videochamada e mensageria em ferramentas separadas, fora do ecossistema RRP

# 2. Modelo de Planos e Feature Flags

## 2.1 Tabela de Planos

O app é único para todas as plataformas. Funcionalidades são controladas por feature flags retornadas no provisioning, eliminando apps separados por segmento.

| Feature Flag | Plano Base | Plano Pro | Add-on Call Center |
| --- | --- | --- | --- |
| voz_hd | ✓ | ✓ | ✓ |
| push_voip | ✓ | ✓ | ✓ |
| historico_chamadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| presenca | ✓ | ✓ | ✓ |
| transferencia_cega | ✓ | ✓ | ✓ |
| videochamada | — | ✓ | ✓ |
| mensageria | — | ✓ | ✓ |
| transferencia_supervisionada | — | ✓ | ✓ |
| callcenter_status_agente | — | — | ✓ |
| callcenter_motivo_pausa | — | — | ✓ |
| callcenter_fila_stats | — | — | ✓ |
| callcenter_discador | — | — | ✓ |

## 2.2 Estrutura de Dados — Feature Flags e Dispositivos

| Tabela / Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| tenant_features.tenant_id | UUID FK | Referência ao tenant (empresa cliente) |
| tenant_features.feature | VARCHAR | Nome da flag (ex: videochamada, callcenter_status_agente) |
| tenant_features.enabled | BOOLEAN | Ativo ou inativo para o tenant |
| user_features.user_id | UUID FK | Override por usuário (sobrescreve tenant) |
| user_features.feature | VARCHAR | Nome da flag |
| user_features.enabled | BOOLEAN | Override individual |
| agent_devices.device_id | UUID PK | Identificador único do dispositivo |
| agent_devices.user_id | UUID FK | Usuário dono do dispositivo |
| agent_devices.push_token | TEXT | Token FCM ou APNs — atualizado a cada login |
| agent_devices.platform | ENUM | android, ios, desktop |
| agent_devices.last_seen | TIMESTAMP | Último heartbeat — tokens sem heartbeat > 30 dias são desativados |
| agent_devices.active | BOOLEAN | false = token não recebe push (logout ou expiração) |

## 2.3 Payload de Provisioning

POST /api/v1/softphone/provision → 200 OK { "sip_server": "sip.rrpsystems.com.br", "sip_extension": "1042", "sip_password": "••••••••", // armazenar APENAS via Keystore/Keychain "transport": "wss", "stun_server": "stun.rrpsystems.com.br:3478", "turn_server": "turn.rrpsystems.com.br:3478", "turn_user": "rrp_turn_user", "turn_pass": "••••••••", "features": { "voz_hd": true, "push_voip": true, "presenca": true, "videochamada": true, "mensageria": true, "callcenter_status_agente": true, "callcenter_fila_stats": true, "callcenter_discador": false } }

# 3. Escopo e Plataformas

## 3.1 Plataformas Alvo

| Plataforma | Prior. | Fase | Tecnologia | Distribuição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Android 9+ | P1 | Fase 1 | Kotlin + Jetpack Compose + liblinphone .aar | APK direto / Play Store interno |
| iOS 14+ | P1 | Fase 2 | Swift + SwiftUI + linphone-sdk SPM | TestFlight (distribuição corporativa) |
| Windows 10/11 | P2 | Fase 3 | Qt 6.x + C++ + liblinphone | Instalador MSI assinado |
| Linux Debian/Ubuntu | P2 | Fase 3 | Qt 6.x + C++ + liblinphone | AppImage (Debian 12 + Ubuntu 22.04 LTS) |

ℹ Linux — Escopo Reduzido (v3) Suporte Linux limitado a AppImage testado em Debian 12 e Ubuntu 22.04 LTS. Não homologados: outras distros, Wayland vs X11, PipeWire vs PulseAudio, Snap/Flatpak. Foco de suporte corporativo desktop: Windows. Linux como recurso para ambiente técnico interno RRP.

## 3.2 Fora do Escopo (MVP)

- Conferência multi-party (mais de 2 participantes simultâneos)

- Integração com agenda de contatos nativa do dispositivo

- Desktop macOS

- Gravação local de chamadas no dispositivo

- Videochamada em grupo

- Mensageria com contatos externos (somente ramais internos do mesmo tenant)

# 4. Arquitetura Técnica

## 4.1 Stack por Plataforma

| Componente | Tecnologia | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Engine SIP/RTP/vídeo | liblinphone (C++) via .aar / SPM / CMake | gitlab.linphone.org/BC/public/linphone-sdk |
| App Android | Kotlin + Jetpack Compose — projeto novo | Repositório RRP (criado do zero) |
| App iOS | Swift + SwiftUI — projeto novo | Repositório RRP (criado do zero) |
| App Desktop | Qt 6.x + C++ — projeto novo | Repositório RRP (criado do zero) |
| Backend/API | Laravel 12 + PostgreSQL | Repositório RRP existente |
| WebSocket eventos | Laravel Reverb | Integrado ao backend existente |
| Push VoIP Android | Firebase Cloud Messaging (FCM) | Google Firebase Console |
| Push VoIP iOS | APNs VoIP via PushKit | Apple Developer Program |
| NAT Traversal | coturn (STUN/TURN) | Nova instância Oracle Cloud — obrigatório antes da Fase 1 |
| Mensageria storage | PostgreSQL via Laravel API (HTTP+Push) | Repositório RRP existente |
| Segurança credenciais | Android Keystore / iOS Keychain | Nativo — configurado via liblinphone |

## 4.2 Fluxo de Chamada com Multi-Dispositivo — SIP CANCEL Nativo

| Etapa | Ator | Ação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asterisk | Recebe chamada SIP para o ramal do usuário |
| 2 | Laravel (ARI) | Detecta evento; consulta agent_devices WHERE user_id=X AND active=true |
| 3 | Laravel | Dispara push VoIP para TODOS os dispositivos ativos simultaneamente (FCM + APNs) |
| 4 | Todos os apps | Acordam via FCM (Android) / PushKit (iOS) e registram ramal SIP via WSS |
| 5 | Asterisk | SIP Forking — INVITE simultâneo para todos os registros do ramal |
| 6 | Primeiro app | Usuário atende — responde com 200 OK |
| 7 | Asterisk | Envia SIP CANCEL com cabeçalho RFC 3326 para todos os outros registros |
| 8 | Outros apps | liblinphone recebe CANCEL → avisa ConnectionService/CallKit para encerrar tela |
| 9 | iOS/Android | Interpretam 'cause=200' nativamente — NÃO registram chamada perdida no histórico |
| 10 | RTP | Flui direto entre Asterisk e o dispositivo que atendeu (SRTP/OPUS) |

✅ Decisão Arquitetural — SIP CANCEL RFC 3326 (v3.1) A resolução de multi-dispositivo é feita 100% pelo protocolo SIP — sem orquestração pelo Reverb. Asterisk inclui no CANCEL: Reason: SIP; cause=200; text="Call completed elsewhere" (RFC 3326) iOS (CallKit) e Android (ConnectionService) interpretam cause=200 nativamente: → Tela de chamada fecha silenciosamente → Chamada NÃO aparece como 'perdida' no histórico do discador Vantagens sobre o Reverb: funciona offline, sem latência de WebSocket, sem código extra no app. Reverb (CallAnsweredElsewhere) mantido apenas como fallback para apps sem rede no momento do CANCEL. Limite: máximo 3 dispositivos simultâneos por usuário (max_contacts=3 no pjsip.conf).

⚙ Configuração Asterisk — Cabeçalho Reason no CANCEL No dialplan (extensions.conf) ou via ARI, adicionar antes do Dial(): same => n,Set(PJSIP_HEADER(add,Reason)=SIP\; cause=200\; text="Call completed elsewhere") Alternativa via endpoint no pjsip.conf: set_var=PJSIP_HEADER(add,Reason)=SIP\; cause=200\; text="Call completed elsewhere" Verificar: o Asterisk deve incluir o header Reason no CANCEL enviado após 200 OK de outro fork.

## 4.3 Arquitetura de Mensageria — HTTP+Push

⚠ Decisão Arquitetural — SIP MESSAGE não é canal primário SIP MESSAGE via Asterisk é fire-and-forget. Se o destinatário estiver offline, a mensagem se perde. Canal primário: HTTP (POST /api/v1/messages) + Push notification via FCM/APNs. SIP MESSAGE: usado APENAS para 'digitando...' em tempo real quando ambos os ramais estão online.

Fluxo de envio de mensagem:

- App A envia POST /api/v1/messages (HTTP — confiável, auditável, suporta offline sender)

- Laravel persiste no PostgreSQL com timestamp server-side (fonte de verdade para ordenação)

- Laravel dispara push de mensagem nova via FCM/APNs para todos os dispositivos do destinatário

- App B, ao receber o push, executa GET /api/v1/messages/{conv_id} para buscar a mensagem

- Histórico server-side — funciona em novo dispositivo, reinstalação e troca de plataforma

## 4.4 Arquitetura de Videochamada

- liblinphone suporta H.264, H.265 e VP8 nativamente — sem biblioteca adicional

- Asterisk: habilitar allow=h264 e allow=vp8 no pjsip.conf (pré-requisito Fase 4)

- coturn obrigatório para vídeo em 4G/5G — mais sensível a NAT do que voz

- Bitrate adaptativo nativo do liblinphone — degrada automaticamente se banda insuficiente

- Fallback para voz: se banda insuficiente, liblinphone negocia áudio puro em < 5 segundos

## 4.5 Provisioning e Segurança de Credenciais

- Usuário loga com credenciais RRP (JWT) — nunca vê campos de configuração SIP

- App chama POST /api/v1/softphone/provision

- Laravel retorna config SIP + credenciais TURN + feature flags do plano contratado

- App configura o Core liblinphone programaticamente

- OBRIGATÓRIO: credenciais SIP armazenadas no Android Keystore / iOS Keychain via liblinphone — nunca em SharedPreferences, UserDefaults, arquivo ou log

- App monta UI dinamicamente com base nas feature flags recebidas

- App registra token FCM/APNs via POST /api/v1/softphone/push-token com platform e device_id

- Heartbeat diário: PUT /api/v1/softphone/heartbeat para manter agent_devices.active=true

## 4.6 Isolamento do Core SIP para Notificações Externas

📋 Arquitetura — Notificações de Sistemas Externos (RRPConnect, tarifador etc.) O core SIP (liblinphone) é completamente isolado de qualquer sistema de notificação externo. Notificações externas (RRPConnect, tickets, relatórios) usam canal FCM/APNs INDEPENDENTE. Ao tocar notificação externa: app abre Fragment/View nativo dedicado ou WebView isolada. NUNCA misturar callbacks de push externo com o ciclo de vida do Core liblinphone. Motivo: crash em notificação externa não pode derrubar o stack de chamadas ativo.

## 4.7 Otimização de Bateria — Android

📋 Padrão da Indústria — REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS WhatsApp, Signal, Teams e todos os apps VoIP críticos solicitam essa permissão. Sem ela, fabricantes como Xiaomi, Huawei e Samsung matam o processo SIP em 20–30 min com tela desligada. A permissão deve ser solicitada no onboarding, logo após o primeiro login bem-sucedido. No iOS, o problema equivalente é tratado nativamente pelo PushKit + CallKit (sem permissão extra).

Fluxo de onboarding da permissão de bateria (Android):

- Após login e provisioning concluídos, verificar se a permissão já foi concedida

- Se não concedida, exibir tela explicativa com linguagem simples: 'Para receber chamadas mesmo com a tela desligada, o RRP Softphone precisa ser excluído da otimização de bateria do Android'

- Botão 'Configurar agora' abre diretamente Settings.ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS

- Verificar novamente no boot do app — re-solicitar se o usuário tiver revogado

- Exibir indicador visual no status do agente se a permissão estiver ausente (aviso de conectividade)

# 5. Funcionalidades por Fase

## 5.1 Fase 1 — Android MVP (6–8 semanas)

| ID | Funcionalidade | Plano | Prior. | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Autenticação JWT | Todos | Must | Login/logout com credenciais RRP, refresh token automático |
| F-02 | Provisioning automático | Todos | Must | Config SIP + TURN + feature flags pós-login, sem input manual de SIP |
| F-03 | Credenciais no Keystore | Todos | Must | Armazenamento via Android Keystore — nunca SharedPreferences |
| F-04 | Registro SIP via WSS | Todos | Must | Registro permanente + re-registro automático em queda de rede |
| F-05 | Chamada de voz recebida | Todos | Must | Tela nativa Android (ConnectionService) na tela de bloqueio |
| F-06 | Chamada de voz efetuada | Todos | Must | Discagem para ramal ou número externo |
| F-07 | Push VoIP Android (FCM) | Todos | Must | Chamada recebida com app fechado via FCM + ConnectionService |
| F-08 | Multi-dispositivo via SIP CANCEL | Todos | Must | Asterisk envia CANCEL com Reason cause=200 — iOS/Android fecham tela sem registrar chamada perdida |
| F-09 | Heartbeat de dispositivo | Todos | Must | PUT /softphone/heartbeat diário para manter token ativo |
| F-10 | UI dinâmica por feature flag | Todos | Must | Abas e botões aparecem somente se flag habilitada no plano |
| F-11 | Mute / Hold / DTMF | Todos | Must | Controles essenciais durante chamada ativa |
| F-12 | Histórico de chamadas | Todos | Must | Recebidas, efetuadas, perdidas — timestamp server-side |
| F-13 | Presença de contatos | Todos | Should | Status online/ocupado/ausente dos ramais do tenant |
| F-14 | Transferência cega | Todos | Should | Transferir chamada para ramal sem consulta prévia |
| F-15 | Push chamada perdida | Todos | Should | Push comum (não VoIP) para chamada não atendida |
| F-16 | Status de agente | CC | Must | Disponível / Pausa / ACW sincronizado com Asterisk via ARI |
| F-17 | Motivo de pausa | CC | Should | Lista de motivos configurável no backend Laravel |
| F-18 | Transferência supervisionada | Pro+CC | Could | Consultar ramal antes de confirmar transferência |
| F-19 | Permissão de bateria (onboarding) | Todos | Must | Solicitar REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS no primeiro login; re-verificar no boot; aviso visual se ausente |

## 5.2 Fase 2 — iOS (3–4 semanas)

Paridade funcional com Fase 1. Particularidades da plataforma:

- Push via PushKit (APNs VoIP) — único mecanismo que acorda app em background profundo no iOS

- UI de chamada via CallKit — integrada à tela de bloqueio e app Telefone nativo do sistema

- Credenciais SIP no iOS Keychain via liblinphone — nunca UserDefaults ou arquivo

- Certificado APNs VoIP (.p8) registrado no Apple Developer Program

- Distribuição via TestFlight Enterprise — sem App Store pública

- PushKit exige uso obrigatório com CallKit desde iOS 13 (política Apple)

## 5.3 Fase 3 — Desktop (4–6 semanas)

- App novo em Qt 6.x + C++ + liblinphone — não fork do linphone-desktop

- Mesmo provisioning via API Laravel — sem configuração SIP manual

- Sem push — processo em background com tray icon (sempre registrado, sempre disponível)

- Auto-start: entrada no Windows Startup / serviço systemd no Linux

- Suporte a headsets USB com controles físicos (HID — atender, desligar, mute)

- Windows: instalador MSI com assinatura de código

- Linux: AppImage testado em Debian 12 + Ubuntu 22.04 LTS — sem outras distros homologadas

## 5.4 Fase 4 — Videochamada e Mensageria Mobile (4–5 semanas)

| ID | Funcionalidade | Plano | Prior. | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-20 | Videochamada 1:1 Android | Pro+CC | Must | H.264/VP8, câmera frontal/traseira, flip durante chamada |
| F-21 | Videochamada 1:1 iOS | Pro+CC | Must | Idem Android — CallKit exibe chamada de vídeo nativamente |
| F-22 | Picture-in-picture | Pro+CC | Should | Minimizar vídeo para PiP ao navegar no app |
| F-23 | Fallback voz sem banda | Pro+CC | Must | liblinphone degrada para áudio em < 5s se banda insuficiente |
| F-24 | Mensagens de texto | Pro+CC | Must | HTTP POST /messages + pull ao receber push — entrega garantida |
| F-25 | Histórico sincronizado | Pro+CC | Must | Server-side — funciona em novo device, reinstalação, troca de plataforma |
| F-26 | Push mensagem nova | Pro+CC | Must | FCM/APNs push comum — canal SEPARADO do push VoIP |
| F-27 | Envio de imagens/arquivos | Pro+CC | Should | Upload via POST /messages/upload, link persistido na conversa |
| F-28 | Indicador de digitando | Pro+CC | Should | SIP MESSAGE usado SOMENTE aqui — fire-and-forget aceitável |
| F-29 | Confirmação de leitura | Pro+CC | Could | PUT /messages/{id}/read — lido/entregue |
| F-30 | Fila e stats em tempo real | CC | Must | Chamadas esperando, agentes disponíveis, tempo médio via Reverb |

# 6. Integrações com Backend RRP

## 6.1 Endpoints — Todos os Planos

| Método | Endpoint | Função |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/login | Autenticação, retorna JWT + refresh token |
| POST | /api/v1/auth/refresh | Renovação do JWT sem novo login |
| POST | /api/v1/softphone/provision | Config SIP + credenciais TURN + feature flags |
| POST | /api/v1/softphone/push-token | Registra token FCM/APNs com platform e device_id |
| DELETE | /api/v1/softphone/push-token | Remove token e seta active=false no logout |
| PUT | /api/v1/softphone/heartbeat | Atualiza last_seen do dispositivo (diário) |
| GET | /api/v1/calls/history | Histórico de chamadas paginado |
| POST | /api/v1/calls/missed-ack | Confirma visualização de chamada perdida |
| GET | /api/v1/contacts | Lista de ramais e contatos do tenant |
| GET | /api/v1/presence | Status de presença dos contatos do tenant |

## 6.2 Endpoints — Mensageria (Plano Pro)

| Método | Endpoint | Função |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/messages/conversations | Lista conversas do usuário com preview da última mensagem |
| GET | /api/v1/messages/{conv_id} | Histórico paginado — ordenado por timestamp server-side |
| POST | /api/v1/messages | Persiste mensagem + dispara push para destinatário |
| POST | /api/v1/messages/upload | Upload de arquivo/imagem, retorna URL de acesso |
| PUT | /api/v1/messages/{id}/read | Marca mensagem como lida |

## 6.3 Endpoints — Módulo Call Center

| Método | Endpoint | Função |
| --- | --- | --- |
| PUT | /api/v1/agent/status | Atualiza status: available, paused, acw, offline |
| GET | /api/v1/agent/pause-reasons | Lista motivos de pausa configurados no tenant |
| GET | /api/v1/queues/stats | Estatísticas em tempo real das filas do agente |

## 6.4 Eventos WebSocket — Laravel Reverb

| Evento | Canal | Payload | Plano | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IncomingCallAlert | private-user.{id} | call_uuid, caller_id, type (audio/video) | Todos | Push de chamada — acorda o app antes do ring SIP |
| CallAnsweredElsewhere | private-user.{id} | call_uuid, answered_by_device_id | Todos | Fallback opcional — fluxo primário é SIP CANCEL RFC 3326 |
| PresenceUpdated | private-tenant.{id} | user_id, status | Todos | Status de presença dos contatos |
| NewMessage | private-user.{id} | conversation_id, message_id, sender_id | Pro+CC | Notificação de nova mensagem |
| TypingIndicator | private-conversation.{id} | user_id, typing: bool | Pro+CC | Indicador de digitando em tempo real |
| AgentStatusChanged | private-agent.{id} | agent_id, status, reason | CC | Sincronização de status do agente |
| QueueStats | private-queue.{id} | waiting, available_agents, avg_wait_seconds | CC | Estatísticas de fila em tempo real |

## 6.5 Integração Asterisk

| Recurso | Protocolo | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Registro de ramal | SIP over WSS | TLS obrigatório — Let's Encrypt no Asterisk |
| Voz | SRTP + OPUS/G.711 | RTP criptografado direto app ↔ Asterisk |
| Vídeo | SRTP + H.264/VP8 | Requer allow=h264, allow=vp8 no pjsip.conf (pré-req Fase 4) |
| Multi-dispositivo | SIP CANCEL + RFC 3326 | Reason: SIP; cause=200; text="Call completed elsewhere" — iOS/Android interpretam nativamente |
| Eventos de chamada | ARI WebSocket | Laravel escuta para disparar push VoIP multi-device |
| Status de agente | AMI ou ARI | Laravel sincroniza pause/unpause com filas Asterisk |
| SIP Forking | SIP (padrão) | Asterisk envia INVITE simultâneo para múltiplos registros do ramal |
| NAT Traversal | STUN/TURN (coturn) | Obrigatório para 4G/5G — voz e vídeo |
| Digitando (presença) | SIP MESSAGE | Único uso restante — fire-and-forget aceitável |

# 7. Requisitos Não-Funcionais

## 7.1 Segurança

| Requisito | Plataforma | Especificação |
| --- | --- | --- |
| Credenciais SIP | Android | Android Keystore System — nunca SharedPreferences ou arquivo |
| Credenciais SIP | iOS | iOS Keychain Services via liblinphone — nunca UserDefaults |
| Credenciais SIP | Desktop | Windows Credential Manager / libsecret (Linux) |
| Transporte SIP | Todas | WSS obrigatório — SIP sobre TLS |
| Mídia | Todas | SRTP obrigatório para voz e vídeo |
| JWT | Todas | Access token: 1h; refresh token: 30 dias; rotação automática |
| Token de push | Android/iOS | Armazenado apenas no backend (agent_devices) — nunca em log do app |
| Credencial TURN | Todas | Retornada no provisioning, nunca hardcoded no app |
| Notificações externas | Todas | Canal FCM/APNs separado — sem acesso ao Core liblinphone |

## 7.2 Performance e Confiabilidade

| Métrica | Meta | Condição de Teste |
| --- | --- | --- |
| Tempo de ring (push → tela de chamada) | < 3 segundos | Rede 4G/LTE, app fechado |
| Qualidade de áudio (MOS) | ≥ 4.0 Wi-Fi / ≥ 3.5 em 4G | 50 chamadas de teste — MixMonitor + pesq CLI |
| Taxa de chamadas com falha | < 2% | 50 chamadas consecutivas em 4G/5G |
| Consumo de bateria em standby | < 3% em 8 horas | Android Battery Historian, tela desligada |
| Sincronização status de agente | < 3 segundos | Mudança no app → painel web atualiza |
| Entrega de mensagem | < 2s (Wi-Fi) / < 5s (4G) | Timestamp POST vs pull no destinatário |
| Tamanho do APK | < 30 MB | Release build com minificação |
| Re-registro SIP após queda de rede | < 10 segundos | Retorno de 4G após modo avião |
| Permissão bateria no onboarding | Solicitada no 1º login | Verificar tela de onboarding após install limpa |

# 8. Plano de QA de Áudio

Critérios subjetivos como 'áudio sem echo' são difíceis de reproduzir e medir. Este plano define um processo objetivo e automatizável, executado antes de cada release de produção.

## 8.1 Metodologia — MOS via Gravação Asterisk

- Habilitar MixMonitor no dialplan Asterisk para gravar chamadas de teste em .wav

- Script Python via ARI automatiza 50 chamadas de teste em cenários de rede distintos

- Ferramenta open source de MOS score processa os arquivos .wav (pesq CLI / VISQOL do Google)

- Comparar MOS resultante com metas: ≥ 4.0 em Wi-Fi, ≥ 3.5 em 4G/5G

- Reprovar release se mais de 5% das chamadas ficarem abaixo da meta ou qualquer chamada com MOS < 2.5

## 8.2 Cenários de Teste Obrigatórios

| Cenário | Rede | Dispositivo | Meta MOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Chamada básica voz | Wi-Fi 5GHz | Android flagship | ≥ 4.2 |
| Chamada básica voz | 4G/LTE | Android flagship | ≥ 3.8 |
| Chamada com headset Bluetooth | Wi-Fi | Android mid-range | ≥ 3.5 |
| Chamada com headset USB | Wi-Fi | Desktop Windows | ≥ 4.0 |
| Rede degradada (50% packet loss) | 4G simulado | Android | ≥ 3.0 |
| Echo cancellation (alto-falante) | Wi-Fi | Android flagship | Sem echo perceptível (AEC ativo) |
| Chamada vídeo — trilha áudio (Fase 4) | Wi-Fi 5GHz | Android flagship | ≥ 3.8 |
| Fallback vídeo→voz (Fase 4) | 4G throttled | Android flagship | Fallback em < 5 segundos |

## 8.3 Ferramentas de QA de Áudio

- Gravação server-side: Asterisk MixMonitor (nativo, sem custo)

- MOS score: pesq (ITU-T P.862) ou VISQOL (Google, open source)

- Simulação de rede degradada: tc netem no Linux / Android Emulator Network Throttle

- Automação de chamadas: script Python via Asterisk ARI REST API

# 9. Cronograma e Marcos

| Fase | Período | Entrega | Critério de Conclusão |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Setup + SDK | Sem 1–2 | Projeto Android novo + liblinphone .aar integrado + build limpo | APK compilando sem o app demo Belledonne — < 30 MB |
| Fase 1 — Core SIP + Provisioning | Sem 2–3 | Login → provisioning → ramal registrado → chamada de voz | Chamada entre dois ramais com áudio bidirecional via Wi-Fi |
| Fase 1 — Push + Multi-device | Sem 4–5 | FCM push VoIP + CallAnsweredElsewhere | App fechado recebe chamada 4G; segundo device cancela tela |
| Fase 1 — CC + Segurança + Flags | Sem 5–7 | Status agente, pause, flags dinâmicas, Keystore | Credenciais no Keystore; UI muda conforme plano do tenant |
| Fase 1 — QA + Estabilização | Sem 8 | 50 chamadas de teste + MOS + bateria | MOS ≥ 3.5 em 4G; falhas < 2%; bateria < 3% em 8h standby |
| Fase 2 — iOS | Sem 9–12 | Paridade iOS + PushKit + CallKit + Keychain | TestFlight disponível; chamada recebida com iPhone bloqueado via 4G |
| Fase 3 — Desktop | Sem 13–18 | MSI Windows + AppImage Linux + tray + headset USB | Instaladores funcionais; headset reconhecido no Windows 11 |
| Fase 4 — Vídeo + Mensageria | Sem 19–23 | Videochamada + chat HTTP+Push em Android e iOS | MOS vídeo ≥ 3.8 Wi-Fi; mensagem < 2s; histórico em novo device |

# 10. Riscos e Mitigações

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Build liblinphone (.aar/SPM) complexo na primeira integração | Alta | Médio | Semana 1 dedicada ao build; usar SDK pré-compilado disponibilizado pela Belledonne |
| NAT traversal instável em 4G/5G | Alta | Alto | coturn na Oracle Cloud obrigatório antes de qualquer teste externo |
| APNs VoIP recusado pela Apple | Baixa | Alto | TestFlight Enterprise — sem App Store pública |
| Mensagem perdida via SIP MESSAGE | Alta | Alto | Decisão v3: HTTP+Push é o canal primário — risco eliminado para mensagens |
| Credenciais SIP em storage inseguro | Média | Alto | Keystore/Keychain obrigatório — requisito não-funcional com critério de aceite (AC-02) |
| Vídeo consumindo banda excessiva em 4G | Média | Médio | Bitrate adaptativo liblinphone + fallback automático para voz (AC-21) |
| Linux: fragmentação de ambiente | Alta | Médio | Escopo reduzido: AppImage em Debian 12 + Ubuntu 22.04 LTS apenas |
| Crash em notificação externa derrubando core SIP | Média | Alto | Core isolado; push externo em canal FCM/APNs totalmente separado |
| Token de push expirado causando falha de push | Média | Médio | Heartbeat diário + active=false após 30 dias + retry no ARI |
| Fabricante Android matar processo SIP em standby (Xiaomi, Huawei, Samsung) | Alta | Alto | REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS no onboarding + re-verificação no boot (F-19) |
| Breaking change no SDK liblinphone | Baixa | Médio | Versão do SDK fixada no build; atualização em branch separada com testes |

# 11. Checklist de Infraestrutura RRP

| Item | Status | Prazo | Ação Necessária |
| --- | --- | --- | --- |
| coturn STUN/TURN | Não existe | Sem 1 | Provisionar instância Oracle Cloud — BLOQUEADOR da Fase 1 em 4G |
| Asterisk WSS (SIP over WebSocket) | Verificar | Sem 1 | Habilitar transport=wss no pjsip.conf + certificado TLS Let's Encrypt |
| Firebase Project (FCM Android) | Não existe | Sem 1 | Criar projeto Firebase, obter google-services.json |
| Apple Developer Account + APNs VoIP | Verificar | Sem 8 | Criar certificado APNs VoIP (.p8) — necessário antes da Fase 2 |
| Laravel Reverb | Parcial | Sem 1 | Validar canais privados por user_id, device_id e tenant_id |
| Migration: tenant_features | Não existe | Sem 1 | Criar tabela de feature flags por tenant e por usuário |
| Migration: agent_devices | Não existe | Sem 1 | Criar tabela com push_token, platform, last_seen, active |
| Endpoints /api/v1/softphone/* | Não existe | Sem 2 | Desenvolver junto com app Android na Fase 1 |
| Endpoints /api/v1/messages/* | Não existe | Sem 19 | Desenvolver no início da Fase 4 |
| Asterisk codecs de vídeo | Não configurado | Sem 18 | allow=h264, allow=vp8 no pjsip.conf — pré-requisito da Fase 4 |
| MixMonitor para QA de áudio | Não configurado | Sem 7 | Configurar no dialplan antes do QA da Fase 1 |
| Windows code signing certificate | Não existe | Sem 16 | Obter certificado de assinatura de código para instalador MSI |

# 12. Critérios de Aceite por Fase

## 12.1 Fase 1 — Android MVP

| ID | Critério | Como Verificar |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | Provisioning sem input SIP manual | Instalar app zerado, logar — ramal deve aparecer registrado no Asterisk automaticamente |
| AC-02 | Credenciais SIP no Android Keystore | Inspecionar SharedPreferences e arquivos do app — nenhuma credencial em texto plano |
| AC-03 | Chamada recebida com app fechado via 4G | Fechar e matar app, ligar via 4G — tela de chamada nativa deve aparecer |
| AC-04 | ConnectionService na tela de bloqueio | Chamada deve aparecer como chamada telefônica nativa — não como notificação banner |
| AC-05 | SIP CANCEL fecha tela sem registrar chamada perdida | Logar em 2 devices, atender em 1 — verificar que o outro fecha a tela E que não aparece 'perdida' no histórico |
| AC-10b | Permissão de bateria solicitada no onboarding | Instalar limpo, logar — tela de bateria deve aparecer após provisioning |
| AC-06 | MOS ≥ 3.5 em 4G em 50 chamadas | Script ARI + MixMonitor + pesq CLI — < 2% de falhas e nenhuma chamada com MOS < 2.5 |
| AC-07 | UI dinâmica por feature flags | Desabilitar flag no tenant — elemento de UI deve desaparecer sem reinstalar o app |
| AC-08 | Status de agente em < 3 segundos | Pausar no app — medir tempo até atualizar no painel web Laravel |
| AC-09 | Bateria < 3% em 8h de standby | Android Battery Historian após 8h com app registrado e tela desligada |

## 12.2 Fase 4 — Videochamada e Mensageria

| ID | Critério | Como Verificar |
| --- | --- | --- |
| AC-20 | MOS vídeo ≥ 3.8 em Wi-Fi | MixMonitor + pesq na trilha de áudio de chamadas de vídeo |
| AC-21 | Fallback vídeo→voz em < 5 segundos | Throttle de rede durante videochamada — app deve degradar para áudio automaticamente |
| AC-22 | Mensagem entregue em < 2s em Wi-Fi | Timestamp POST /messages vs pull no destinatário |
| AC-23 | Histórico sincroniza em novo device | Logar em device novo — histórico de conversas carregado sem ação do usuário |
| AC-24 | Push de mensagem com app fechado em < 10s | Fechar app, enviar mensagem — notificação deve aparecer no device fechado |
| AC-25 | Crash em push externo não afeta chamada | Simular crash no handler de push externo durante chamada ativa — chamada deve continuar |

# 13. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| ARI | Asterisk REST Interface — API REST + WebSocket para controle programático do Asterisk |
| APNs | Apple Push Notification service — VoIP = modalidade especial via PushKit, obrigatória para CallKit |
| CallKit | Framework iOS que integra chamadas VoIP à UI nativa do sistema (tela de bloqueio, app Telefone) |
| ConnectionService | API Android equivalente ao CallKit — integração com tela de chamada nativa do sistema |
| coturn | Servidor open source STUN/TURN — obrigatório para NAT traversal em redes móveis 4G/5G |
| FCM | Firebase Cloud Messaging — push do Google para Android (canais VoIP e mensagens separados) |
| Feature Flag | Parâmetro booleano retornado no provisioning — controla funcionalidades disponíveis por plano |
| Fire-and-forget | Protocolo sem confirmação de entrega — razão pela qual SIP MESSAGE não é canal primário de mensageria |
| GPL v3 | Licença do liblinphone — permite uso em serviço gerenciado (SaaS) sem exigir abertura do código |
| ICE | Interactive Connectivity Establishment — protocolo para conectividade RTP atravessando NAT/firewall |
| Keychain | Armazenamento seguro de credenciais no iOS — equivalente ao Android Keystore |
| Keystore | Android Keystore System — armazenamento criptografado de credenciais ligado ao hardware |
| liblinphone | Biblioteca C++ core do SDK Belledonne — SIP, RTP, codecs, push, NAT, vídeo. Usada como .aar (Android), framework SPM (iOS) ou lib CMake (Desktop) |
| MixMonitor | Aplicação Asterisk que grava chamadas em .wav — usado no pipeline de QA de áudio automatizado |
| MOS | Mean Opinion Score — métrica objetiva de qualidade de voz (1–5). Meta: ≥ 4.0 Wi-Fi, ≥ 3.5 em 4G |
| PushKit | Framework iOS específico para push VoIP — acorda app em background profundo, obrigatório com CallKit |
| RFC 3326 | Reason Header for SIP — padrão que define o cabeçalho Reason no SIP CANCEL; cause=200 indica 'atendido em outro local', interpretado nativamente por iOS e Android |
| REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS | Permissão Android que exclui o app da otimização de bateria — obrigatória para manter registro SIP ativo com tela desligada em fabricantes como Xiaomi, Huawei e Samsung |
| SIP Forking | Capacidade do Asterisk de enviar INVITE simultâneo para múltiplos registros do mesmo ramal |
| SIP MESSAGE | Método SIP para texto em tempo real — usado SOMENTE para 'digitando...' no RRP Softphone |
| SRTP | Secure Real-time Transport Protocol — RTP com criptografia AES, obrigatório para voz e vídeo |
| WSS | WebSocket Secure — transporte SIP sobre WebSocket com TLS, obrigatório para apps móveis atrás de NAT |